**Individueel Procesverslag – Bart**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Gepland** | **Gedaan** | **Opmerkingen** |
| Onderzoek level design | 4 | 4 |  |
| Levelschets glijlevel | 13 | 5 | We wisten niet precies hoeveel uur hiervoor nodig was, daarom is hier maar 5 uur in gedaan. |
| Levelomgeving maken glijlevel | 16 | 23 | Ook hierbij weer dat we niet wisten hoeveel tijd het zou kosten om dit te doen. Het level is trouwens nog steeds niet helemaal af. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |