**Individueel Procesverslag – [naam]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Gepland** | **Gedaan** | **Opmerkingen** |
| Onderzoek level | 8 | 4 | Samen met Bart gedaan dus ieder 4 uur aan besteed |
| Levelschets lopen | 13 | 7 | Was minder werk dan eerst gedacht. Was ook ruim gemeten van tevoren |
| Levelomgeving maken lopen | 24 | 22 | Vooral hiermee bezig geweest. Dit is nog niet klaar. Moet voor de volgende sprint in kleinere gebieden/taken worden opgedeeld |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |